莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）室内装饰设计

招标编号：信成招【2021】11号

补

充

通

知

招 标 人：莆田市教师进修学院附属小学（盖章）

房

招标代理单位：莆田市信成造价咨询有限公司（盖章）

日期： 2021年 02月04日

莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）室内装饰设计补充通知：

招标公告修改澄清部分部分：

1、招标公告中项目名称“ 莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）建筑方案设计及室内装饰设计”更改为“ 莆田市教师进修学院（附属小学教学综合楼D）室内装饰设计”。

2、招标公告中招标范围和内容：“本服务涵盖莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼D建筑方案（包含总平面图、平面功能、建筑立体效果图）及室内装饰设计并负责送相关部门审核通过及后续服务等工作。”更改为“本服务涵盖莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼D室内装饰设计并负责送相关部门审核通过及后续服务等工作。”。

3、招标公告中设计周期“自合同签订之日起90个日历天之内中标人应向招标人提供总平规划及建筑方案设计（含平面图、平面及立体效果图等），设计方案初稿供招标人确认并负责送相关部门审核通过及后续服务等工作；”更改为“自合同生效起60个日历天内，完成合同范围内的相关设计服务（从拿到招标人的综合楼D全套建筑施工图起30个日历天内完成合同范围的室内设计方案。根据招标人确认的室内设计方案，30个日历天内完成施工图设计，取得招标人的书面确认，并通过相关部门审核。）。”。

4、招标公告中增加后续服务：“配合招标人的各种招投标工作，提供满足招标要求的图纸；完成设计范围内的水电装修的点位图设计（弱电由第三方专业公司设计，由中标单位整合在室内装饰图纸中）。”。

5、招标公告中投标人资格要求及审查办法：“投标人资质等级要求：具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质（不分主、增项差别）且具有独立法人的企业。”更改为“投标人资质等级要求：具备工程设计综合资质甲级或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质（不分主、增项差别）且具有独立法人的企业。”。

6、招标公告中投标文件的递交：“投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年02月08日 09 时 00分。提交地点：莆田市教师进修学院附属小学润心楼二楼书吧。” 更改为“投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年02月07日 15 时 00分。提交地点：莆田市教师进修学院附属小学润心楼二楼书吧。”。

请各投标人及时关注莆田市教师进修学院附属小学网、莆田市教育局网最新情况。

注:招标公告与本补充通知如有不相符的以本补充通知为准。

招 标 人：莆田市教师进修学院附属小学

招标代理：莆田市信成造价咨询有限公司

日期：2021年 02月04日